# MVP do Brechó Comunitário - 15 requisitos

Este documento define o MVP do brechó online comunitário: qualquer pessoa cadastra suas roupas e calçados, vê quanto vai receber pela venda e o comprador paga via Pix. São 5 módulos independentes, um para cada integrante do grupo, com 3 requisitos cada (15 issues no total). Tudo o que não é essencial para a primeira entrega ficou na seção "Fora do MVP", no final.

## Regras

- cada módulo deve funcionar sozinho;

- cada pessoa cria os 3 requisitos do seu módulo como issues no GitHub;

- cada pessoa trabalha em uma branch própria;

- cada pessoa cria testes para as 3 entregas;

- cada pessoa cria a própria CI da branch;

- não alterar app/core/* sem justificativa e aprovação.

Formato sugerido de branch:

feature/<numero-requisito>-<slug>

Exemplo:

feature/010-carrinho-reserva

Perfis: Vendedor (quem anuncia), Comprador (quem compra) e Admin (quem administra a plataforma, ex.: Lúcia).

Filtro para listar as issues abertas: is:issue state:open. Labels sugeridas: mvp, vendedor, comprador, admin, pagamento, backend, frontend, testes.

## Módulo 01 - Contas e Perfil do Vendedor

### Requisito 001 - Cadastro e Login

Permitir que qualquer pessoa crie uma conta e entre no sistema.

Critérios de aceitação:

- cadastro com nome, e-mail, CPF e senha;

- e-mail e CPF duplicados são rejeitados com mensagem clara;

- login e logout funcionam, e credenciais inválidas mostram erro.

### Requisito 002 - Perfil do Vendedor com Chave Pix

Permitir ao vendedor configurar onde recebe.

Critérios de aceitação:

- vendedor edita nome público e cidade;

- chave Pix (CPF, e-mail, telefone ou aleatória) é validada e exibida mascarada;

- só quem tem chave Pix cadastrada consegue publicar anúncio.

### Requisito 003 - Testes de Contas e Perfil

Criar testes do módulo.

Critérios de aceitação:

- teste cobre cadastro válido e duplicado;

- teste cobre login válido e inválido;

- teste cobre chave Pix válida, inválida e bloqueio de anúncio sem chave.

## Módulo 02 - Anúncios e Simulador de Ganho

### Requisito 004 - Criar e Gerenciar Anúncio

Permitir ao vendedor anunciar e administrar suas peças.

Critérios de aceitação:

- campos: título, descrição, categoria, tamanho, marca, condição, preço e de 1 a 5 fotos;

- condição usa selos padronizados (nova com etiqueta, ótimo estado, bom estado, com marcas de uso);

- vendedor edita, pausa e exclui o anúncio, exceto peça já vendida.

### Requisito 005 - Simulador de Ganho e Preço Sugerido

Mostrar ao vendedor quanto ele recebe e qual preço praticar.

Critérios de aceitação:

- exibe preço, comissão, taxa do Pix e valor líquido, atualizados em tempo real ao digitar o preço;

- sugere faixa de preço por tabela inicial (categoria e condição) configurável;

- vendedor pode ignorar a sugestão e definir o preço livremente.

### Requisito 006 - Testes de Anúncios e Simulador

Criar testes do módulo.

Critérios de aceitação:

- teste cobre anúncio válido e campos obrigatórios ausentes;

- teste cobre cálculo do valor líquido e preço inválido;

- teste cobre bloqueio de exclusão de peça vendida.

## Módulo 03 - Catálogo e Detalhes da Peça

### Requisito 007 - Vitrine com Busca e Filtros

Exibir as peças ativas e permitir encontrá-las.

Critérios de aceitação:

- lista apenas peças ativas, com foto, título, tamanho, preço e condição;

- busca por título, descrição e marca, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas;

- filtros por categoria, tamanho, condição e faixa de preço, com ordenação por mais recentes e por preço, e opção de limpar filtros.

### Requisito 008 - Página de Detalhes da Peça

Criar a página de cada peça.

Critérios de aceitação:

- exibe galeria de fotos, descrição, dados da peça e nome do vendedor;

- mostra se a peça está disponível, reservada ou vendida, e desabilita a compra quando indisponível;

- peça inexistente mostra página de erro amigável.

### Requisito 009 - Testes de Catálogo e Detalhes

Criar testes do módulo.

Critérios de aceitação:

- teste cobre listagem somente de peças ativas;

- teste cobre busca e combinação de filtros;

- teste cobre detalhes de peça disponível, reservada, vendida e inexistente.

## Módulo 04 - Carrinho, Checkout e Pix

### Requisito 010 - Carrinho com Reserva de Peça Única

Impedir que duas pessoas comprem a mesma peça.

Critérios de aceitação:

- cada peça entra no carrinho uma única vez (quantidade 1);

- ao iniciar o checkout a peça fica reservada por tempo limitado;

- reserva expirada libera a peça, e outro comprador a vê como reservada enquanto durar.

### Requisito 011 - Checkout com Pagamento Pix

Finalizar a compra pagando via Pix.

Critérios de aceitação:

- comprador informa endereço (com CEP) e vê o resumo com peças, frete fixo configurável e total;

- sistema gera QR Code e código copia-e-cola com prazo de expiração visível;

- confirmação do pagamento (webhook ou simulação) muda o pedido para pago sem efeito duplicado se repetida, e Pix expirado cancela o pedido e libera a peça.

### Requisito 012 - Testes de Carrinho e Pix

Criar testes do módulo.

Critérios de aceitação:

- teste cobre bloqueio de peça reservada por outro comprador e expiração da reserva;

- teste cobre geração do Pix e total do pedido;

- teste cobre confirmação, confirmação repetida e expiração do Pix.

## Módulo 05 - Pedidos, Carteira e Administração

### Requisito 013 - Status do Pedido e Confirmação de Recebimento

Acompanhar o pedido da compra até a entrega.

Critérios de aceitação:

- status: aguardando pagamento, pago, enviado, entregue e cancelado, com transições inválidas rejeitadas;

- vendedor marca o pedido como enviado e o comprador confirma o recebimento;

- comprador vê suas compras e vendedor vê suas vendas, filtráveis por status.

### Requisito 014 - Carteira do Vendedor e Painel do Admin

Controlar o dinheiro de cada venda e a plataforma.

Critérios de aceitação:

- cada venda divide o valor entre vendedor, comissão e taxa, com saldo pendente até a confirmação de recebimento e disponível depois, e extrato consultável;

- admin define o percentual de comissão (vale só para vendas futuras) e registra manualmente o repasse Pix ao vendedor;

- admin consegue ocultar um anúncio indevido.

### Requisito 015 - Testes de Pedidos, Carteira e Admin

Criar testes do módulo.

Critérios de aceitação:

- teste cobre transições válidas e inválidas de status;

- teste cobre divisão do valor e liberação do saldo após o recebimento;

- teste cobre alteração da comissão sem afetar pedidos antigos.

## Fora do MVP

Ficam para depois da primeira entrega:

- cartão de crédito e boleto;

- repasse e saque automáticos, e frete calculado com rastreio;

- moderação prévia de anúncios, avaliações, disputas e denúncias;

- favoritos, alertas, notificações por e-mail e recuperação de senha;

- chat, FAQ e relatórios do admin;

- inovações de economia circular: contador de impacto, passaporte da peça, pontos e selos, redução automática de preço, doação, pontos de coleta e sugestão por foto com IA. O contador de impacto é o mais barato de fazer e o melhor primeiro passo depois do MVP.